S P A R K L E 星火——面向大学生的 人工智能学习成长系统 项 目 计 划 书. 申报学校：北京邮电大学 申报团队：星火团队 项目负责人：邓博仁 指导教师：黄亚坤 编制日期：2026 年 9 月 北京邮电大学 星火团队 SPARKLE 2026

目  录

一、执行摘要	1

二、项目背景与痛点分析	2

2.1 产业与政策背景	2

2.2 核心痛点：人工智能很强，但普通人离目标没有更近	2

2.3 目标用户与切入场景	3

三、产品介绍与解决方案	3

3.1 产品定位	3

3.2 解决方案总览	4

3.3 四大核心创新点	4

3.4 产品功能全景	5

四、技术方案与系统架构	5

4.1 三层混合架构	5

4.2 自适应认知控制层与双核协作	5

4.3 贝叶斯证据融合（研究亮点）	5

4.4 工程验证成果	6

4.5 安全与合规设计	6

五、市场分析	6

5.1 市场规模与政策环境	6

5.2 竞品分析	7

5.3 竞争壁垒	7

六、商业模式	8

6.1 三位一体营收结构	8

6.2 用户转化逻辑	8

6.3 成本控制策略	9

七、发展规划与里程碑	9

7.1 已完成工作	9

7.2 四阶段发展路线	9

7.3 近期工作计划	9

八、团队介绍	10

九、财务规划与资金使用	11

9.1 成本构成	11

9.2 资金使用计划	11

9.3 收入测算口径	11

十、风险分析与应对	12

十一、社会价值与教育意义	12

附录：支撑材料清单	12

注：本目录由域代码生成。文档编辑后如需确保页码准确，请在目录上点击右键并选择“更新域”。

# 一、执行摘要

星火（Sparkle）是一款面向大学生的人工智能学习成长系统，由北京邮电大学星火团队自主研发。项目针对当前通用人工智能工具“会答题、却不会带人把事做成”的普遍缺口，把学习者的目标、材料、行为、错误与反馈组织为持续演化的理解状态，在此基础上提供目标诊断、计划生成、任务拆解、执行陪伴与失败重规划的全链路支持。

系统已完成工程化开发与多轮本地验收：24 种极端目标场景全部通过，本地考试冲刺基准 12 个场景全部通过，自适应内核验收项完成率 97.3%，关键路径真机联调跑通，移动端无响应状态占比降至 0%。项目获北京邮电大学“鸿雁杯”学生创新大赛校内二等奖。项目采用个人订阅、机构合作与生态协同三位一体的商业模式，从校园考试救急这一高频刚需场景切入，逐步扩展至多高校复制与教育机构合作。

本计划书系统阐述项目的背景痛点、产品方案、技术架构、市场分析、商业模式、发展规划、团队构成、财务规划与风险应对，供评审专家与合作伙伴参考。

# 二、项目背景与痛点分析

## 2.1 产业与政策背景

生成式人工智能教育应用正处于高速增长期。根据东方财富研报库《2026 年中国 GenAI+ 教育行业发展报告》，2025 年中国生成式人工智能产品与服务总规模约 3442 亿元，教育是最具增长潜力的垂直领域之一。政策层面，教育部《“人工智能+教育”行动计划》明确提出支持构建教育垂类大模型，为人工智能教育产品的落地提供了国家级政策依托。

在高等教育场景，全国在校大学生规模达数千万人，期末备考、考研、竞赛、考级等高压学习节点高频出现，学习规划与执行支持的需求刚性且未被充分满足。

## 2.2 核心痛点：人工智能很强，但普通人离目标没有更近

通用大模型的能力已经很强，但普通学习者在使用它达成真实目标时，普遍卡在四个环节，形成四类断裂：

一是需求断裂。用户想通过考试，却说不清自己与目标之间的差距在哪里，不知道该给人工智能什么信息。

二是路径断裂。资料很多、时间很短，不知道先补哪一块、放弃哪一块，时间分配混乱导致提分受限。

三是执行断裂。计划看起来完整，落到今天只剩焦虑；拖延与反复放弃缺乏干预手段。

四是反馈断裂。失败之后没有人帮助判断原因，下一步怎么做仍然靠猜，同样的错误反复出现。

问题不是模型不会答，而是用户不知道如何把目标变成路径、并一路做完。通用对话产品把判断留给用户，学习工具停留在打卡记录，人工辅导成本高昂。星火选择补上这一环：由系统承担提示词组织、任务拆解、取舍、追踪和纠偏的认知负担。

## 2.3 目标用户与切入场景

核心用户为在校大学生（本科生与研究生），在期末备考、考研冲刺、竞赛备赛等高压节点存在强烈的学习规划与执行陪伴需求；次级用户包括考研考公人群、职业证书学习者与泛自学者。

项目的北极星场景是“7 天后计算机网络考试、基本没学”：系统不输出一份面面俱到的复习计划，而是先做 12 分钟诊断，按考试权重与当前基础取舍内容，主动放弃低收益章节，生成最小通过路径，再以逐日任务卡推进，失败后自动归因并重规划。这一场景集中体现了产品与通用工具的本质差异。

# 三、产品介绍与解决方案

## 3.1 产品定位

星火的定位是人工智能学习成长系统：短期形态是人工智能学习教练，长期形态是个人成长操作系统。产品向用户呈现四个模式：理解（先弄清你是谁、你要什么、还缺什么）、规划（给出最合适的计划、节奏和下一步）、适应（当现实变化时，路径跟着变）、成长（系统越用越懂你，且你能看见并纠正它）。它不是只会聊天的机器人，也不是普通的打卡软件。

## 3.2 解决方案总览

星火围绕一条连续的工作循环构建：感知—澄清—规划—执行—反思—强化—适应。系统持续感知用户的目标、材料、行为与情绪状态；在规划前先评估信息是否充分，必要时主动追问；生成的计划以可执行的任务卡形式落地；执行结果与失败原因回流系统，更新对用户的理解，并自动调整后续所有相关决策。用户的每一次纠正都会成为系统的学习素材，长期沉淀为个人方法资产。

## 3.3 四大核心创新点

创新点一：决策入口创新。自适应认知控制层（Aurora）让人工智能在每次回答前先做目标决策：同一句“7 天后考计网，基本没学”，通用大模型通常给出覆盖全部章节的完整计划，看似全面却没有取舍；星火先进入抢救模式，先诊断、再取舍、输出最小通过路径。这不是聊天技巧，而是把模型能力装进目标状态、用户画像与反馈闭环里。

创新点二：任务卡与失败归因重规划。每张任务卡都包含为什么做、预计时长、驱动材料、卡住怎么办与完成标准。失败不是计划的终点：任务超时后，系统引导归因（例如“不是没时间，是不会做报文段推理”），据此改判策略并重规划，后续所有相关任务卡自动调整。

创新点三：个人方法资产沉淀。系统长期积累关于“这个人怎么更容易做成事”的可迁移资产：薄弱点清单、有效资料偏好、任务粒度偏好（例如 45 分钟以上容易拖延）、可迁移策略（例如先练真题再补理论），并自动推荐到下一个目标。用得越久，越难被替代。

创新点四：可信与用户纠偏机制。关键决策可追溯（为什么建议先救传输控制协议）、上下文使用有回执、用户可随时纠正系统的判断、权限与审计内建。可信不是保证不出错，而是出错时能看见、能纠正、能把系统带回正确轨道。

## 3.4 产品功能全景

在核心循环之外，产品提供知识星图（以图结构记录每个知识点的掌握度、证据、错因与迁移关系，而非笔记堆砌）、社群责任机制（责任伙伴互相见证目标、冲刺小组围绕截止日期协同、打卡沉淀执行证据）、学习洞察与成就激励、多端体验与离线支持等功能，共同构成从个人任务到班级、课程与机构协作的完整产品形态。

# 四、技术方案与系统架构

## 4.1 三层混合架构

系统采用移动应用加智能引擎的三层混合架构：Flutter 移动端承载产品体验与离线优先能力；Go 网关负责接入、鉴权、限流与实时消息链路；Python 智能引擎负责编排、检索增强、工具调用与双核路由。底层数据设施采用关系数据库（含向量检索与图计算扩展）、内存缓存与消息总线、对象存储及异步任务队列。分层边界清晰：网关不做智能推理，引擎不做用户鉴权，保障系统可演进与可审计。

## 4.2 自适应认知控制层与双核协作

Aurora 控制层在每次模型调用前先组装上下文与决策目标：目标与截止时间、用户画像与情绪状态、当前资料、历史反馈，再决定诊断内容、取舍策略、任务粒度与模型路由。系统内部由执行核（目标澄清、充分性评估、计划、任务、反馈调整）与认知核（画像、记忆、情绪动机理解、持续陪伴）两个协同内核经确定性路由器协作，既保证推进力，也保证陪伴感。

## 4.3 贝叶斯证据融合（研究亮点）

系统将多源噪声信号（对话内容、任务完成情况、沉默时长、用户纠错）统一为证据对象，经类卡尔曼滤波更新维护对认知负荷、执行力、目标清晰度等潜变量的信念状态（均值、方差、置信度），驱动双核模式选择。全部路由决策留有影子轨迹与校准样本，策略升级必须通过离线策略评估门控方可上线，形成可审计、可回滚的决策体系。团队已完成配套研究论文草稿《基于贝叶斯证据融合的人工智能学习助手状态估计与自适应决策模型》。

## 4.4 工程验证成果

项目已按工业化标准完成多轮验证，核心指标如下表所示。

表 1 工程验证核心指标

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 极端目标场景测试 | 24 种全部通过 | 含零基础、7 天截止、多目标冲突等难场景 |
| 本地考试冲刺基准 | 12/12 通过 | 覆盖抢救式备考全流程 |
| 自适应内核验收项 | 72/74 完成（97.3%） | 阶段收束验证与出口门报告 |
| 关键路径真机联调 | 90% 以上跑通 | 移动端无响应状态占比降至 0% |
| 后端自动化测试 | 约 900 个测试文件 | 覆盖编排、服务、契约、混沌与负载 |
| 治理规则守卫 | 60 余条全部通过 | 持续集成中全量执行 |

## 4.5 安全与合规设计

个人信息处理遵循最小化与可追溯原则，产品提供隐私政策、服务条款与用户数据导出删除流程；工程侧内建输入消毒、速率限制、密钥治理、角色权限与审计日志；所有新能力均以关闭、影子、上线三态灰度发布，未经影子验证不得全量开启。

# 五、市场分析

## 5.1 市场规模与政策环境

2025 年中国生成式人工智能产品与服务总规模约 3442 亿元（数据来源：东方财富研报库《2026 年中国 GenAI+ 教育行业发展报告》），教育垂类应用进入快速增长期。《“人工智能+教育”行动计划》为教育垂类大模型与人工智能学习产品提供了明确的政策支持。校园场景具备用户密度高、需求高频、传播快、可验证的特点，是人工智能学习产品的理想切入点。

## 5.2 竞品分析

现有产品形态可分为通用大模型对话产品与学习工具、校内平台两类。星火与二者的差异不是回答更聪明，而是目标闭环的完整性。

表 2 竞品对比分析

| 比较维度 | 通用大模型 | 学习工具与校内平台 | 星火 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标决策 | 能回答，常给完整计划、无取舍 | 有计划表，少动态取舍 | 先诊断，再计算最小通过路径 |
| 执行反馈 | 对话结束即断开 | 打卡为主，少错因归因 | 任务结果反向更新计划 |
| 长期资产 | 聊天记录难以迁移 | 知识点沉淀，少方法沉淀 | 沉淀个人方法资产 |
| 可信校正 | 建议黑盒，难以追踪 | 流程可见但智能较弱 | 关键决策可追溯、可纠正、可回滚 |

团队不否认通用模型的强大，也不贬低任何竞品；星火做的是把强模型变成普通用户可稳定获得结果的系统。

## 5.3 竞争壁垒

数据资产壁垒：个人方法资产随使用时间增厚，用户迁移成本随时间上升。

工程闭环壁垒：状态聚合、证据融合、动态重规划构成复杂系统工程，短期难以复制。

治理壁垒：三态灰度、决策追踪与审计体系让人工智能教育产品具备可信基础，这是进入教育场景的门槛性能力。

# 六、商业模式

## 6.1 三位一体营收结构

C 端订阅：学生为高频刚需与关键节点付费，包括考试救急、长期计划与复习资产；会员提供高阶智能体调用、深度学习报告等增值服务。

B 端合作：与高校课程团队、科研院所及教育机构合作，提供私有化部署、定制化人工智能导师、学习数据分析与导师减负方案。

生态协同：构建平台生态，通过能力接口开放与增值服务实现多方共赢。

## 6.2 用户转化逻辑

转化路径分三层：流量层以零门槛交互解决多数人“不会高质量使用人工智能”的痛点；留存层以知识星图与成长闭环建立深度用户理解，形成粘性与壁垒；转化层聚焦高频刚需与关键节点，完成付费转化。

## 6.3 成本控制策略

项目坚持盈利优先、拒绝烧钱扩张：通过多模型路由在确保效果的同时优化算力支出，通过语义缓存降低重复调用成本，通过核心技术模块化降低边际研发成本。

# 七、发展规划与里程碑

## 7.1 已完成工作

团队已完成三层系统底座与主链路开发、自适应内核的治理闭环（阶段推进至出口门验收）、多轮本地与真机联调验收，以及面向展示的演示模式构建。项目曾参加第十九届全国大学生软件创新大赛并晋级华北区域复赛，获北京邮电大学“鸿雁杯”学生创新大赛校内二等奖。项目当前处于创意计划阶段：工程开发与验收已完成，尚未开展公开商业化运营。

## 7.2 四阶段发展路线

表 3 发展路线与阶段目标

| 阶段 | 时间窗 | 目标 | 关键任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北邮试点 | 0-12 个月 | 考试救急与课程场景验证 | 小规模真实用户试用，验证产品市场匹配 |
| 多高校复制 | 12-24 个月 | 覆盖期末、竞赛、考研等高压目标 | 复制试点经验，打磨多场景适配 |
| 机构合作 | 24-36 个月 | 课程体系、班级辅导、导师减负 | 与高校及教育机构建立合作 |
| 目标操作系统 | 36 个月以上 | 从学习扩展到个人成长目标 | 开放平台与生态建设 |

## 7.3 近期工作计划

- 完成校内试点的合规与隐私审查，确认数据采集与使用边界；

- 招募首批种子用户，建立反馈闭环，验证考试救急场景的端到端体验；

- 依据试点数据校准留存率、关键节点付费意愿等商业化假设；

- 完善多模型路由与成本监控，为规模化试用做好准备。

# 八、团队介绍

项目由北京邮电大学计算机学院学生团队发起，指导教师为黄亚坤副教授（博士，国家示范性软件学院），负责研究方案指导、技术路线把关、实验设计与论文写作指导。

表 4 团队成员与分工

| 姓名 | 学院与专业 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 邓博仁 | 计算机学院 计算机科学与技术 | 项目负责人：产品愿景、系统架构、核心研发 |
| 王英树 | 计算机学院 计算机科学与技术 | 后端开发与验证协作 |
| 王宇 | 电子信息 | 工程实现与测试协作 |
| 张雨凝 | 计算机学院 计算机科学与技术 | 产品设计与移动端协作 |

团队覆盖产品、人工智能系统、后端、移动端与验证安全五个方向。这不是单点算法项目，而是产品、智能、工程、安全和验证一起推进的系统工程；团队已建立持续集成、规则守卫与阶段验收机制，具备把系统从原型推进到真实运行的工程能力。负责人联系方式：dengboren060427@163.com。

# 九、财务规划与资金使用

## 9.1 成本构成

项目主要成本包括：大模型推理的算力调用成本（按量计费，经多模型路由与语义缓存优化）、云资源成本（数据库、缓存、对象存储与带宽）、开发与测试工具成本、试点运营与推广成本。

## 9.2 资金使用计划

在创业训练经费或种子资金的支持下，团队计划按以下口径使用资金（比例为大创典型经费口径的规划值，最终以立项批复为准）：

表 5 资金使用计划（规划口径）

| 用途 | 比例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 算力与云服务 | 40% | 大模型调用、向量数据库、云资源与带宽 |
| 产品研发与测试 | 25% | 测试设备、开发工具、真机联调 |
| 试点运营与推广 | 20% | 校内试点组织、用户激励与物料 |
| 差旅与材料 | 10% | 调研、参赛与打印材料 |
| 风险备用 | 5% | 应对不可预见支出 |

## 9.3 收入测算口径

团队坚持不虚构经营数据：第一阶段（校内试点）不以收入为目标，重点验证留存率与关键节点付费意愿；第二阶段起依据试点实测数据建立订阅收入测算模型，假设参数【待校内试点数据校准】。公司注册与股权安排将在试点验证完成后由团队协商确定【待团队协商确定】。

# 十、风险分析与应对

项目主要风险及应对措施如下表所示。

表 6 风险分析与应对措施

| 风险类别 | 具体风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 大模型能力与价格波动 | 多提供商路由、降级链路、语义缓存与成本监控 |
| 市场风险 | 用户习惯养成较慢 | 从考试救急高频刚需切入，社群责任机制提升留存 |
| 竞争风险 | 通用大模型与教育大厂入场 | 深耕目标闭环与个人方法资产，保持校园场景先发 |
| 合规风险 | 个人信息保护与算法透明要求 | 隐私最小化设计、决策可追溯、用户纠偏与数据导出删除流程 |
| 运营风险 | 算力成本失控 | 多模型路由优化、缓存策略、按节点付费的商业设计 |

# 十一、社会价值与教育意义

促进教育公平。能不能做成事，不应取决于一个人会不会使用人工智能、会不会做计划、有没有钱请私教。星火把路径规划与执行陪伴的认知负担从个人转移给系统，让普通学习者第一次就能走进自己的目标路径。

培养自主学习能力。个人方法资产让学习者看见并纠正自己的学习模式，在达成一个个具体目标的过程中积累元认知能力，这是比单次成绩更长期的成长。

树立可信人工智能应用范式。以决策可追溯、可纠正、可回滚的方式在教育场景使用人工智能，为行业提供了治理层面的参考实践。

# 附录：支撑材料清单

项目可向评审提供以下支撑材料：

表 7 支撑材料清单

| 材料 | 说明 |
| --- | --- |
| 可运行系统 | 移动端应用（含演示模式构建脚本） |
| 验收指标 | 阶段收束验证与出口门报告（含表 1 各项指标依据） |
| 治理文档 | 规则守卫清单与三态灰度开关演练手册 |
| 研究产出 | 贝叶斯证据融合研究论文草稿及配套数学推导 |
| 路演材料 | 第二版路演套件（2026 年 5 月，含答辩问答口径） |
| 获奖与参赛记录 | 鸿雁杯校内二等奖证书、软件创新大赛华北区域复赛晋级通知 |