|  | 第十九届全国大学生软件创新大赛 |
| --- | --- |
|  | 文档编号：SWC2026-Sparkle |

星火

sparkle

项目开发文档

Version: 0.6.0

Sparkle

2026-03-29

All Rights Reserved

目录

1 项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目定位	1

1.2.1 应用场景	1

1.2.2 目标人群	1

1.3 项目方案	1

1.4 项目目标	1

1.5 项目价值	1

2 开发计划	2

2.1 最终呈现形式	2

2.2 主要功能描述	2

2.3 运行环境	2

2.4 验收标准	2

2.5 关键问题	2

2.6 进度安排	2

2.7 开发预算	2

3 可行性分析	3

3.1 技术可行性分析	3

3.2 资源可行性分析	3

3.3 市场可行性分析	3

4 需求分析	4

4.1 数据需求	4

4.1.1 静态数据	4

4.1.2 动态数据	4

4.1.3 数据词典	4

4.1.4 数据采集	4

4.2 功能需求	4

4.2.1 核心功能模块	4

4.3 性能需求	5

4.3.1 时间特性	5

4.3.2 适应性	5

4.4 界面需求	5

4.5 接口需求	5

4.5.1 硬件接口	5

4.5.2 软件接口	5

4.6 其他需求	5

5 概要设计	6

5.1 处理流程	6

5.2 总体结构设计	6

5.3 功能设计	6

5.4 数据流转设计	6

5.5 用户界面设计	6

5.6 数据结构设计	6

5.7 接口设计	6

5.7.1 外部接口	6

5.7.2 内部接口	6

5.8 错误/异常处理设计	6

5.8.1 错误/异常输出信息	6

5.8.2 错误/异常处理对策	6

5.9 系统配置策略	6

5.10 系统部署方案	6

5.11 跨端应用架构设计	6

5.12 其他相关技术与方案	6

6 数据库设计	8

7 手机端侧部署设计	9

7.1 手机环境需求	9

8 详细设计	9

8.1 AI 对话与主链编排	10

8.1.1 功能描述	10

8.1.2 性能描述	10

8.1.3 输入	10

8.1.4 输出	10

8.1.5 程序逻辑	10

8.1.6 限制条件	10

8.2 学习规划与任务执行	10

文档修订历史

| 序号 | 修订原因 | 版本号 | 作者 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建 | 0.1.0 | Starfire | 2026-03-15 | 文档框架搭建与初始内容 |
| 2 | 补充 | 0.1.5 | Prism | 2026-03-20 | 技术细节与创新点补充 |
| 3 | 修订 | 0.2.0 | Nova | 2026-03-25 | 体验设计与功能描述完善 |
| 4 | 补全 | 0.3.0 | Orbit | 2026-03-29 | 全文审校、数据核实与排版优化 |
| 5 | 重构 | 0.4.0 | Starfire | 2026-03-29 | 章节补全、表格渲染修正、语言润色 |
| 6 | 升级 | 0.5.0 | Prism | 2026-03-29 | 按总决赛标准重构，恢复并增强0.4内容，China-first打磨 |
| 7 | 终稿 | 0.6.0 | Orbit | 2026-03-29 | 全模块完成、语言精炼、章节内容饱满、版本引用消除 |

项目概述

项目背景

星火所处的业务领域，是中国大陆大学生的自主学习与 AI 学习支持；所处的技术领域，则是“移动端产品 + 实时接入 + 知识组织 + Agent 编排 + 执行闭环”的复合型系统建设。

如果把当前中国高校学生最常见的学习工具放在一起看，会发现“工具很多，但学习主链并没有真正被接起来”。一方面，学生可以在学习通、雨课堂、中国大学 MOOC、国家智慧高教平台等平台上获得课程内容、课件和作业入口；另一方面，又会在夸克、DeepSeek、有道小P、作业帮、小猿搜题等产品里完成问答、搜题、资料检索或错题处理；再加上番茄ToDo、滴答清单、Forest 这类专注和任务工具，表面上看，学习似乎已经被大量数字化工具覆盖了。

但作者在实际观察中发现，学生遇到的痛点并没有因为工具变多而消失，反而更容易被切碎。具体表现为：

1. 对于期末复习、竞赛准备、课程项目这类大目标，很多工具能“回答问题”，却很难继续把目标拆成真正可做的行动链。

2. 对于知识积累，学生已经保存了大量资料、截图、聊天记录和错题，但这些内容往往没有长成可以反复利用的知识结构。

3. 对于执行推进，AI 已经能给出越来越多“看起来正确”的建议，但建议之后怎么做、做到什么程度算完成、结果如何回流，很少有系统真正承担。

4. 对于长期成长，课程平台能记录学过什么，待办工具能记录做过什么，搜题工具能记录问过什么，但用户依然很难看见自己“为什么在进步、还差什么、下一步该怎么走”。

从现有国内外最新、最优的解决方案来看，主流路线大致有四类：

1. 校内课程平台与学习资源平台：负责内容承载、课堂组织和课程入口，但不负责长期个人成长闭环。

2. AI 问答与辅学方案：负责讲解、启发和搜索效率，如夸克、DeepSeek、ChatGPT Study Mode、Khanmigo，但核心仍偏向单次问答体验。

3. 搜题与即时作业辅助方案：负责拍照识题、步骤讲解、快速纠错，如作业帮、小猿搜题、有道小P、StudyX、Gauth，但大多强于点状求解，弱于长期成长。

4. 专注、计划与打卡方案：负责时间管理和坚持反馈，如番茄ToDo、滴答清单、Forest，但通常不了解学习内容本身。

因此，星火的切入点不是在某个已经高度成熟的单点赛道里重复造轮子，而是补当前市场仍明显缺失的一块系统能力：把大学生学习中的目标、知识、执行和反馈重新组织成一条连续主链。

项目定位

应用场景

星火重点覆盖以下场景。每个场景都不是凭空设想，而是来自作者在大学生学习过程中的长期观察：问题往往不是“没有工具”，而是“工具之间断裂，导致学习主链断裂”。

| 应用场景 | 作者观察到的真实痛点 | 星火准备解决的核心问题 |
| --- | --- | --- |
| 期末复习与课程冲刺 | 学生通常掌握了课程范围，却很难判断先复习什么、哪些知识点真的薄弱、今天晚上先做哪一步 | 解决“目标太大、优先级难确定、起步动作不清晰” |
| 竞赛准备与课程项目推进 | 任务同时涉及知识理解、方案设计、代码实现、材料撰写和展示演练，普通问答工具难以稳定支持 | 解决“复杂目标缺少系统编排与多维分析” |
| 长周期补基础与跨学科学习 | 用户明明学过很多内容，却经常出现“会一点、串不起来、总在同一处卡住”的现象 | 解决“知识碎片化、路径不清、掌握度不可见” |
| 日常计划执行与专注学习 | 待办和专注工具能提醒用户坚持，但不能告诉用户“为什么此刻该做这件事、做完如何继续” | 解决“建议停留在说明层、无法稳定推进执行” |
| 错题复盘与阶段回顾 | 搜题类工具往往在出答案后结束，错题难以沉淀成知识资产，学习过程也缺少阶段反馈 | 解决“做过但没沉淀、完成了却看不到成长” |

更具体地说：

1. 在期末复习场景中，作者观察到很多同学并不是不努力，而是在“范围太大、时间太少、资料太散”的情况下不知道先做什么。星火希望先替用户完成澄清、排序和拆解，再把复习推进到任务层。

2. 在竞赛和项目场景中，作者观察到最难的不是“查一个答案”，而是“把很多线索组织起来并持续往前走”。星火希望通过 Mirofish 多 Agent、任务链和 OpenClaw 执行闭环，把复杂目标转化为可协作、可推进的链路。

3. 在长期补基础场景中，作者观察到学生往往保存了很多资料，却没有一张属于自己的知识地图。星火希望通过知识星图和 GraphRAG，让“学过什么、缺什么、下一步为什么这样学”变得清晰。

4. 在日常执行场景中，作者观察到很多人已经知道正确答案，却仍然难以真正做下去。星火希望补上从建议到执行再到反馈的关键一跳。

5. 在复盘和成长回顾场景中，作者观察到“做完一堆事但不知道自己是否在变强”是非常普遍的挫败来源。星火希望把报告、剧场、模拟和成长反馈统一起来，让成长更可见。

星火重点覆盖以下场景。每个场景都不是凭空设想，而是来自作者在大学生学习过程中的长期观察：问题往往不是“没有工具”，而是“工具之间断裂，导致学习主链断裂”。

| 应用场景 | 作者观察到的真实痛点 | 星火准备解决的核心问题 |
| --- | --- | --- |
| 期末复习与课程冲刺 | 学生通常掌握了课程范围，却很难判断先复习什么、哪些知识点真的薄弱、今天晚上先做哪一步 | 解决“目标太大、优先级难确定、起步动作不清晰” |
| 竞赛准备与课程项目推进 | 任务同时涉及知识理解、方案设计、代码实现、材料撰写和展示演练，普通问答工具难以稳定支持 | 解决“复杂目标缺少系统编排与多维分析” |
| 长周期补基础与跨学科学习 | 用户明明学过很多内容，却经常出现“会一点、串不起来、总在同一处卡住”的现象 | 解决“知识碎片化、路径不清、掌握度不可见” |
| 日常计划执行与专注学习 | 待办和专注工具能提醒用户坚持，但不能告诉用户“为什么此刻该做这件事、做完如何继续” | 解决“建议停留在说明层、无法稳定推进执行” |
| 错题复盘与阶段回顾 | 搜题类工具往往在出答案后结束，错题难以沉淀成知识资产，学习过程也缺少阶段反馈 | 解决“做过但没沉淀、完成了却看不到成长” |

更具体地说：

1. 在期末复习场景中，作者观察到很多同学并不是不努力，而是在“范围太大、时间太少、资料太散”的情况下不知道先做什么。星火希望先替用户完成澄清、排序和拆解，再把复习推进到任务层。

2. 在竞赛和项目场景中，作者观察到最难的不是“查一个答案”，而是“把很多线索组织起来并持续往前走”。星火希望通过 Mirofish 多 Agent、任务链和 OpenClaw 执行闭环，把复杂目标转化为可协作、可推进的链路。

3. 在长期补基础场景中，作者观察到学生往往保存了很多资料，却没有一张属于自己的知识地图。星火希望通过知识星图和 GraphRAG，让“学过什么、缺什么、下一步为什么这样学”变得清晰。

4. 在日常执行场景中，作者观察到很多人已经知道正确答案，却仍然难以真正做下去。星火希望补上从建议到执行再到反馈的关键一跳。

5. 在复盘和成长回顾场景中，作者观察到“做完一堆事但不知道自己是否在变强”是非常普遍的挫败来源。星火希望把报告、剧场、模拟和成长反馈统一起来，让成长更可见。

目标人群

项目核心面向大学生用户，并在此基础上考虑具备相似需求的延伸人群。核心人群可细分为四类：

1. 有目标但执行不稳定型。典型表现是“知道要学什么，也知道应该努力，但总是迟迟启动不了，或者三天热度后很快中断”。这类用户最需要的不是更多道理，而是有人把大目标拆成当下能做的下一步。

2. 有积累但缺结构型。典型表现是“看过很多视频、做过很多题、记过很多笔记，但脑中仍然没有稳定结构，一遇到综合题或跨章节问题就容易乱”。这类用户最需要的是知识关系被外显、路径被解释、薄弱点被持续追踪。

3. 有学习意愿但缺系统型。典型表现是“愿意长期提升，也愿意尝试 AI 工具，但现有工具都只解决局部问题，难以形成一套长期可复用的方法”。这类用户最需要的是一套真正能陪伴成长的系统，而不是一串零散能力。

4. 需要复杂任务支持的项目型学生。包括竞赛准备、课程大作业、科研训练、求职技能补强等用户，他们的任务往往跨资料理解、任务拆解、方案设计和持续执行，单次问答产品难以满足。

除核心用户外，星火还具备明确的延展空间：

1. 考研、考公、考证等长周期备考用户。

2. 刚进入大学、尚未建立自主学习体系的新生群体。

3. 希望进行技能补课或跨领域学习的职场早期用户。

4. 需要长期知识管理和执行闭环的训练营、社团或小型教学组织。

项目核心面向大学生用户，并在此基础上考虑具备相似需求的延伸人群。核心人群可细分为四类：

1. 有目标但执行不稳定型。典型表现是“知道要学什么，也知道应该努力，但总是迟迟启动不了，或者三天热度后很快中断”。这类用户最需要的不是更多道理，而是有人把大目标拆成当下能做的下一步。

2. 有积累但缺结构型。典型表现是“看过很多视频、做过很多题、记过很多笔记，但脑中仍然没有稳定结构，一遇到综合题或跨章节问题就容易乱”。这类用户最需要的是知识关系被外显、路径被解释、薄弱点被持续追踪。

3. 有学习意愿但缺系统型。典型表现是“愿意长期提升，也愿意尝试 AI 工具，但现有工具都只解决局部问题，难以形成一套长期可复用的方法”。这类用户最需要的是一套真正能陪伴成长的系统，而不是一串零散能力。

4. 需要复杂任务支持的项目型学生。包括竞赛准备、课程大作业、科研训练、求职技能补强等用户，他们的任务往往跨资料理解、任务拆解、方案设计和持续执行，单次问答产品难以满足。

除核心用户外，星火还具备明确的延展空间：

1. 考研、考公、考证等长周期备考用户。

2. 刚进入大学、尚未建立自主学习体系的新生群体。

3. 希望进行技能补课或跨领域学习的职场早期用户。

4. 需要长期知识管理和执行闭环的训练营、社团或小型教学组织。

项目定位

星火统一定位为“面向大学生的 AI 学习成长系统”。这里的“学习成长系统”并不是空泛口号，而是有明确边界的产品定义：

1. 它不是只解决“当下一道题”的问题，而是围绕长期成长主线组织能力。

2. 它不是单纯提升问答体验，而是把对话、规划、知识、执行和反馈连成系统闭环。

3. 它首先服务中国大陆高校学生的真实学习场景，再在此基础上考虑更广泛的延展。

4. “学习操作系统”可以作为内部技术表达，但在对外定位上，我们选择更容易让评委和用户一眼理解的“AI 学习成长系统”。

应用场景

目标人群

项目方案

星火采用“移动端体验层 + Go 高并发接入层 + Python AI 智能层”的三层异构架构，把学习主链组织为：对话澄清 -> 计划生成 -> 任务拆解 -> 知识组织 -> 多 Agent 协作 -> 执行闭环 -> 报告与成长反馈。

从问题空间到解空间的映射关系如下：

| 问题空间 | 解空间设计 | 预期输出 |
| --- | --- | --- |
| 对于“目标太大、难以启动”的问题 | 通过对话澄清、目标规范化、阶段计划与任务拆解来实现“把模糊目标转成明确的下一步” | 阶段目标、任务列表、优先级与执行入口 |
| 对于“知识碎片化、缺少路径感”的问题 | 通过知识星图与 GraphRAG 来实现“把知识关系、掌握度和推荐路径结构化表达” | 节点关系、薄弱点、学习路径与复习建议 |
| 对于“复杂任务难以稳定分析”的问题 | 通过 Mirofish 多 Agent 协作来实现“多专家参与、结果聚合和必要重规划” | 结构化分析、多维建议、协作结论 |
| 对于“建议无法落地”的问题 | 通过 OpenClaw 执行闭环来实现“从建议到执行再到回流”的可治理推进 | ExecutionIntent、执行结果、可信回流记录 |
| 对于“成长反馈滞后”的问题 | 通过学习报告、知识剧场、学习模拟、成就契约与多感官体验来实现“可见、可感、可持续的成长反馈” | 阶段总结、预测解释、成长时间线与反馈提示 |

这套方案的核心思想可以概括为一句话：对于学习过程中每一个关键断点，星火都不只停留在“给解释”，而是继续回答“接下来怎么办、做完之后系统如何继续理解你”。

【图位：图D1  问题空间到解空间映射图（问题 -> 模块 -> 输出）】

项目目标

1. 打通“理解 -> 规划 -> 执行 -> 回流 -> 成长反馈”的完整主链。

2. 让知识结构、掌握度和路径推荐不再停留在文字描述，而成为可计算、可展示的系统资产。

3. 以 Mirofish、OpenClaw、知识星图、GraphRAG 体现技术创新深度。

4. 在移动端形成有持续使用价值的学习体验，而不是一次性演示体验。

5. 通过测试、验收、benchmark 和系统闸门证明项目不是概念原型。

项目价值

用户价值

对大学生用户而言，星火最直接的价值，是把“抽象的学习焦虑”转化成“可以推进、可以追踪、可以回看的行动链”。用户不再只是在不同工具里来回切换，而是能在同一系统中完成目标澄清、计划生成、任务推进、知识整理和成长反馈。这样做能够显著降低以下三类成本：

1. 启动成本：把“我该开始了吗”变成“我现在先做这一步”。

2. 认知成本：把“我哪里不会”变成“我卡在这几个节点，原因是什么”。

3. 坚持成本：把“我好像没进步”变成“我已经推进了这些节点，下一步是这些动作”。

产品形态价值

对教育类 AI 产品形态而言，星火探索的是一条从“答疑工具”走向“成长系统”的路径。很多产品已经证明，用户需要 AI 讲得更清楚、答得更快、搜得更准；但星火更想回答另一个问题：如果用户要连续学习一门课、一个专题、一项技能，AI 产品能不能不再只做局部帮手，而是成为一套真正组织成长过程的系统。

这意味着星火的产品价值不只是“功能多”，而是“功能之间真正有主链关系”。这种形态一旦成立，产品留存、复盘深度和长期成长价值都会明显高于一次性问答工具。

技术与工程价值

星火把知识组织、多 Agent 协作、执行闭环和多感官体验统一到了一个真实工程体系中，而不是只在 PPT 或演示视频里展示概念。这种整合本身具有明显的工程研究价值：

1. 它提供了一个可观察的 AI-native 学习系统样本，展示异构架构、知识星图、GraphRAG、Mirofish、OpenClaw 如何在同一产品中协同。

2. 它验证了“复杂学习问题”不仅可以靠更强模型解决，也可以通过更合理的系统组织方式解决。

3. 它为今后类似的学习、训练、辅学、知识管理类产品提供了可复用的工程思路。

教育与社会价值

从教育价值看，星火强调的是自我驱动学习能力的增强。它并不替代老师，也不试图替代课程平台，而是帮助学生在课内外学习之间建立更好的自我管理、自我解释和自我反馈机制。对于高校中普遍存在的期末冲刺、竞赛备赛、项目推进、补基础等场景，这种支持具有很强的现实意义。

从社会效益看，星火有望在一定程度上缓解优质学习支持资源分布不均的问题。并不是所有学生都能稳定获得高质量的一对一指导，但 AI 学习成长系统可以把部分“解释、梳理、反馈、推进”能力以更低门槛提供给更多用户。它不能替代真实教育体系，却有机会成为教育支持的补充。

应用拓展价值

虽然本项目当前聚焦大学生，但其方法和架构并不局限于某一门课或某一种考试。未来可扩展到：

1. 长周期备考场景，如考研、考公、语言考试、职业资格考试。

2. 课程学习与训练营场景，如社团培训、项目营、小型教学组织。

3. 职场继续教育与技能补课场景，如编程学习、写作训练、岗位技能迁移。

4. 知识管理与执行闭环场景，如个人成长规划、长期知识体系建设。

开发计划

最终呈现形式

项目最终以移动端应用为主形态，结合网关与 AI 引擎形成完整可演示系统。比赛展示阶段的最终呈现不只是若干页面截图，而是“能跑通的一整条主链”：

1. 移动端核心页面与交互流程，包括对话、计划、知识星图、学习报告、剧场、模拟、成长反馈等关键页面。

2. WebSocket / HTTP / gRPC 组成的后端主链，能够体现移动端、Go Gateway 与 Python AI Engine 的职责分工。

3. 关键创新能力演示，包括知识星图、Mirofish、OpenClaw、学习报告、知识剧场、学习模拟与多感官体验。

4. 工程可信度展示，包括测试材料、验收记录、性能阈值、环境闸门和可复建证据。

主要功能描述

1. AI 对话与主链编排：作为统一入口，负责理解问题、澄清上下文、判断信息充分性并组织后续主链。

2. 学习规划与任务执行：负责把学习目标转成阶段计划、任务清单和持续推进机制。

3. 知识星图与 GraphRAG：负责把知识点、关系、掌握度和路径推荐做成可计算的结构。

4. Mirofish 多 Agent 协作：负责复杂学习问题的多专家协同分析、聚合与重规划。

5. OpenClaw 执行闭环：负责将适合执行的任务推进到执行层，并在治理与可信机制下回流结果。

6. 学习报告：负责阶段性数据聚合、薄弱点分析、趋势总结和后续建议。

7. 知识剧场：负责把学习状态、可能路径和关键节点以更易理解的方式呈现出来。

8. 学习模拟：负责通过角色扮演、讨论、情景练习等方式强化理解和迁移。

9. 成就契约与成长反馈：负责阶段成就、契约目标、成长时间线与长期激励。

10. BGM 与多感官体验：负责通过音景、触觉和环境反馈增强专注感与成长感知。

运行环境

| 层级 | 环境要求 |
| --- | --- |
| 移动端 | iOS / Android，Flutter 运行环境 |
| 接入层 | Go 运行时，支持 WebSocket / HTTP / gRPC |
| 智能层 | Python 3.11，支持 LangGraph、FastAPI、Celery |
| 数据层 | PostgreSQL、pgvector、Redis、MinIO |

验收标准

1. 移动端核心页面可稳定展示并完成关键交互，界面状态与主链逻辑保持一致。

2. 对话、计划、任务、知识星图、Mirofish、OpenClaw、报告、剧场、模拟等关键链路可跑通。

3. 关键模块均具备文档、测试、专项回归或验收记录支持，不以单次演示替代工程证据。

4. 对未完全完成的真机能力、剩余边界和待补强项诚实标注，不进行过度包装。

关键问题

| 风险项 | 影响 | 当前状态 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真机音频、触觉、通知和系统分享未完全统一签收 | 影响最终体验可信度与演示稳定性 | 端侧专项能力已具备基础，但部分链路仍待统一验收 | 文档保留真实边界，后续继续按真机专项清单推进签收 |
| 多 Agent 与执行闭环演示链路较长 | 评审演示可能超时，且复杂场景更易出现理解偏差 | 主链已建立，但总决赛演示脚本仍可继续标准化 | 固定最稳的评审场景，采用“短链路展示 + 长链路说明”双层策略 |
| 外部执行能力存在安全与治理质疑 | 若表达不清，容易被误解为“无边界地自动执行” | 已具备 ExecutionIntent、路由边界、审批与 TrustEngine | 在文档和演示中重点强调边界、降级、拒绝执行与人工接管机制 |
| 图谱、计划、执行三链路联动复杂 | 跨模块排障成本高，问题定位难度大 | 已形成专项测试和验收材料，但联动复杂度仍高 | 采用问题 -> 模块 -> 数据 -> 测试 的一一对应写法，降低沟通成本 |
| 依赖服务波动与弱网环境影响移动端体验 | 可能导致演示过程中的等待感和体验不一致 | 已有降级与容错思路 | 通过缓存、超时控制、状态回放和降级提示保证基本可用性 |

进度安排

项目开发并非线性完成，而是按“先主链、再结构、后增强、最后收口”的顺序逐步推进。当前进度安排如下：

| 阶段 | 主要工作 | 关键产出 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与总体架构设计 | 明确学习主链、模块边界、技术选型和协议方案 | 总体架构、协议边界、数据库主线设计 | 已完成 |
| 第二阶段：异构主链搭建 | 打通 Flutter、Go Gateway、Python AI Engine 的核心通信链路 | 对话主链、基础会话流、端到端消息链 | 已完成 |
| 第三阶段：计划与知识体系建设 | 补齐计划、任务、知识节点、关系与图谱基础能力 | 学习规划、任务系统、知识星图、GraphRAG 基础链路 | 已完成 |
| 第四阶段：复杂能力接入 | 引入 Mirofish 多 Agent 与 OpenClaw 执行闭环 | 多专家协作、ExecutionIntent、TrustEngine、执行回流 | 已完成主链，持续优化中 |
| 第五阶段：成长反馈层建设 | 补齐学习报告、知识剧场、学习模拟、成就契约和多感官体验 | 报告、剧场、模拟、BGM 与触觉反馈 | 已完成主功能，持续打磨中 |
| 第六阶段：测试、验收与比赛材料收口 | 进行专项测试、系统验收、文档整理和演示脚本收束 | 开发文档、测试文档、验收材料、比赛展示链路 | 进行中 |

如果从团队协作视角进一步细分，进度安排还包括以下持续性工作：

1. 需求与产品方向持续校准，避免在后期出现“功能越做越多、主线越来越散”的问题。

2. 模块文档、接口文档、测试文档同步沉淀，保证工程内容可复查、可转述、可评审。

3. 每引入一条创新链路，都会同步补充专项测试和验收记录，减少最后统一补文档的风险。

4. 在比赛阶段，优先保证核心主链的完整与可解释，再逐步增强视觉效果和展示素材。

开发预算

本项目采用“学生团队自研 + 开源框架优先 + 校内设备与本地环境优先”的策略推进，因此现金预算相对可控，但并不意味着没有真实投入。项目预算主要由算力与接口、设备与联调、测试与展示三部分构成。

| 预算项 | 主要内容 | 估算金额（人民币） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型调用与实验成本 | 多轮调试、提示词实验、协作链路验证、执行回流验证 | 3000 | 属于持续性成本，是 AI-native 项目的核心消耗之一 |
| 数据与基础设施成本 | 数据库、缓存、对象存储、本地/云端联调环境维护 | 1800 | 在大量依赖开源组件的前提下，现金压力已明显降低 |
| 真机与测试成本 | 真机适配、弱网验证、音频/触觉/通知等专项测试 | 2200 | 多感官体验与端侧能力验证必须依赖真实设备 |
| 演示与素材成本 | 架构图、原型图、AI 配图、录屏与展示素材制作 | 1200 | 主要用于比赛材料美化与演示准备 |
| 文档与答辩准备成本 | 打印、备份、演练、答辩资料整理 | 800 | 属于比赛阶段的必要投入 |
| 机动预备金 | 额外接口消耗、临时设备或不可预期支出 | 1000 | 用于缓冲后期收口阶段的不确定性 |
| 合计 |  | 10000 | 在学生团队参赛范围内属于可控预算 |

除现金预算外，本项目还有大量“不可忽略但难以现金化”的投入：

1. 团队成员的持续开发与联调时间。

2. 反复回归、修复、重构和真机验收的时间成本。

3. 文档、测试、验收材料同步整理带来的工程管理成本。

因此，星火的预算并不是“花钱买一个展示效果”，而是围绕真实工程推进与比赛交付进行的整体投入控制。

可行性分析

技术可行性分析

项目已具备三层异构架构、知识星图、任务/计划、多 Agent、执行闭环和多感官体验等核心实现基础，说明技术路线并非纸面设计，而是已经进入真实工程阶段。当前项目中，协议边界、数据库 schema、模块文档、测试材料和专项验收记录能够相互印证，这一点对于参赛项目尤为关键。

资源可行性分析

当前仓库内已具备移动端、网关、AI 引擎、数据库 schema、模块文档、测试文档和验收材料，项目所需的主要开发与验证资源已经形成闭环。团队成员的分工也能够覆盖移动端实现、后端服务、AI 编排、测试回归和文档输出等关键工作，因此资源层面不存在明显不可跨越的短板。

市场可行性分析

大学生自主学习、课程复习、竞赛准备和长期知识管理需求长期存在，而且在中国大陆高校环境中，这类需求往往是高频、刚性、跨周期出现的。现有国内产品已经在搜题、答疑、资料整理、学习机辅学、专注管理等单点场景中形成了较成熟方案，这既说明市场需求真实存在，也说明“单点效率提升”这条路线已经比较拥挤。

星火的可行性并不来自“再做一个更像老师的问答机器人”，而是来自更清晰的差异化切入：它把这些分散需求组织成一个连续的学习成长系统。对用户而言，这种系统化方案有现实需求基础；对比赛评审而言，这种方案也更容易体现项目创新性、技术深度和工程完整度。

需求分析

数据需求

静态数据

静态数据主要包括知识点元数据、关系类型、学科分类、专家角色配置、界面配置、成就模板、契约模板等。

动态数据

动态数据主要包括聊天记录、用户状态、计划、任务、执行记录、知识节点掌握度、学习报告、通知、成就触发和多感官设置状态等。

数据词典

| 数据对象 | 含义 |
| --- | --- |
| UserStateSnapshot | 用户某一时刻的学习状态快照 |
| Plan | 围绕学习目标生成的阶段性计划 |
| Task | 可执行任务项 |
| KnowledgeNode | 知识图谱中的知识节点 |
| ExecutionIntent | 面向外部执行器的结构化执行协议 |
| ExecutionRecord | 外部执行后的结果记录 |
| LearningReport | 阶段性学习反馈和总结 |
| Achievement | 用户达成的成长里程碑 |

数据采集

数据采集主要来自四类入口：

1. 用户主动输入：对话、计划、任务、反馈、模拟内容。

2. 系统推导结果：掌握度、推荐路径、报告摘要、预测结果。

3. 执行回流结果：OpenClaw 执行记录、信任评估、状态变更。

4. 端侧交互数据：专注会话、多感官开关、页面使用状态。

功能需求

核心功能模块如下，所有后续设计与测试均与这 10 个模块保持一一对应。这里不仅罗列“有什么功能”，还强调“功能在业务层如何发生作用、如何接入主链、会产生什么结果”。

AI 对话与主链编排

用户通过文本、上下文延续或页面入口发起需求后，系统首先在这一模块中完成意图识别、状态读取、信息充分性检查和主链分流。该模块的业务价值不只是“聊天”，而是把自然语言需求翻译成系统内部可执行的结构化动作，为后续规划、图谱、协作和执行模块提供统一入口。

学习规划与任务执行

用户在明确目标后，系统生成阶段计划、拆解任务、记录状态并持续根据反馈调整。该模块在业务层真正解决的是“今天先做什么”“做完之后系统如何判断下一步”“计划如何随着学习进展不断修正”。

知识星图与 GraphRAG

系统将知识点、关系、掌握度和路径组织成图结构，并通过混合检索为用户提供与当前目标相关的结构化支持。该模块不是一个附属可视化页面，而是负责把“学过什么、卡在什么位置、为什么下一步这样推荐”真正解释清楚。

Mirofish 多 Agent 协作

当问题复杂到单次对话无法稳定解决时，系统将问题路由给多个专家节点，通过协作、聚合和必要重规划生成更完整结果。该模块在业务层解决的是“复杂目标如何被拆开、如何分别分析、如何重新合并”的问题。

OpenClaw 执行闭环

当某些任务适合进入外部执行层时，系统生成 ExecutionIntent，进行路由、边界判断、审批和信任评估，并把结果回流到计划、任务和状态主链。该模块是“从建议到行动”的核心，也是本项目最具差异化的业务链路之一。

学习报告

系统将用户阶段性学习过程转化为反馈报告，包括完成情况、薄弱点、建议路径和后续动作，帮助用户从“做过”走向“理解自己的变化”。它承担的是“把行为沉淀为可理解反馈”的业务职责。

知识剧场

系统通过路径推演、预测和状态可视化，把用户的学习进程和知识关系以更具解释性的方式呈现出来，帮助用户理解“为什么我在这个位置”“如果继续这样推进会走向哪里”。

学习模拟

系统为用户提供情景化练习、角色扮演、辩论和讨论支持，让理解不只停留在阅读和回答层，而能进一步进入表达、迁移和应用层。

成就契约与成长反馈

系统对关键里程碑、阶段达成和持续行为给予反馈，形成契约、成就与成长标记，增强长期使用的持续性。该模块的反馈依据来自计划、任务、知识和执行链路，而不是孤立打卡。

BGM 与多感官体验

系统通过路由级 BGM、触觉提示、环境反馈和状态协调，增强专注感和成长反馈的感知强度，但同时控制打扰程度。它在业务层承担的是体验强化作用，而非独立功能堆砌。

核心功能模块

表1 核心功能模块描述

| 功能模块 | 功能 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识星图与 GraphRAG | 意图识别、澄清、主链路由、结果合成 | 作为统一入口，把自然语言需求转化为后续模块动作。 | P0 |
|  | 计划生成、任务拆解、执行状态回写 | 把模糊学习目标变成可持续推进的行动链。 | P0 |
|  | 知识结构化、掌握度、路径推荐、混合检索 | 把知识关系与学习路径真正纳入主链决策。 | P0 |
| Mirofish 多 Agent 协作 | 专家路由、协作、聚合、重规划 | 面向复杂学习问题提供可解释协作能力。 | P1 |
| OpenClaw 执行闭环 | ExecutionIntent、路由、执行、信任回流 | 把学习建议推进到可治理的执行层。 | P1 |
| 学习报告 | 阶段总结、薄弱点分析、后续建议 | 把阶段行为沉淀成可理解的成长反馈。 | P1 |
| 知识剧场 | 路径推演、状态解释、预测表达 | 以更具解释性的方式呈现学习状态。 | P1 |
| 学习模拟 | 角色扮演、轮次互动、结果反馈 | 通过情景化练习加深理解和迁移。 | P1 |
| 成就契约与成长反馈 | 成就、契约、里程碑反馈 | 强化长期使用中的成长感与持续性。 | P2 |
| BGM 与多感官体验 | 路由级音景、触觉反馈、模式切换 | 增强专注感和成长反馈的感知强度。 | P2 |

表2 核心用例规约

| ###### 用例名称 | 生成学习计划并进入执行闭环 |
| --- | --- |
| ###### 功能简述 | 用户输入学习目标后，系统澄清约束并生成阶段计划、任务拆解和后续执行建议。 |
| ###### 用例编号 | UC-PLAN-001 |
| ###### 执行者 | 大学生用户、星火系统、OpenClaw（可选） |
| ###### 前置条件 | 用户已登录；系统已获取基本画像与会话上下文；相关依赖服务可用。 |
| ###### 后置条件 | 生成计划与任务，写回用户状态；若触发执行，则产生执行记录与结果回流。 |
| ###### 涉众利益 | 用户获得更清晰的行动路径；系统沉淀更完整的学习状态数据。 |
| ###### 基本路径 | 输入目标 -> 系统澄清 -> 生成计划 -> 拆分任务 -> 用户确认 -> 执行/记录 -> 反馈回流。 |
| ###### 扩展路径 | 若信息不足则先补充澄清；若任务可外部执行则进入 OpenClaw 路由与审批链路。 |
| ###### 字段列表 | 目标描述、时间约束、学科范围、当前掌握度、计划节点、任务项、执行状态、反馈结果。 |
| ###### 设计规则 | 优先保证可执行性与安全边界；复杂链路必须可解释、可回滚、可留痕。 |
| ###### 未解决的问题 | 真机触觉/通知/分享链路仍待完整补签收；复杂多 Agent 演示脚本还可继续标准化。 |
| ###### 备注 | 该用例覆盖星火最核心的主链，是比赛演示的推荐首选用例。 |

表 3 知识星图路径规划用例规约

| 用例名称 | 基于知识星图生成学习路径 |
| --- | --- |
| 功能简述 | 用户围绕某一知识主题请求系统给出前置知识、当前切入点与推荐学习路径。 |
| 用例编号 | UC-GRAPH-002 |
| 执行者 | 大学生用户、星火系统 |
| 前置条件 | 图谱中存在相关知识节点；用户已有基础画像或历史学习记录。 |
| 后置条件 | 生成结构化路径建议，并将其写回后续计划或报告。 |
| 涉众利益 | 用户能快速看到知识结构，减少盲目学习成本。 |
| 基本路径 | 输入主题 -> 检索相关节点 -> 图推理生成路径 -> 返回掌握度与建议。 |
| 扩展路径 | 若知识节点不存在，则走 free mode 或弱结构化推荐逻辑。 |
| 字段列表 | 目标主题、相关节点、关系类型、掌握度、推荐顺序、复习建议。 |
| 设计规则 | 优先保持路径可解释，不输出无法说明来源的黑盒结论。 |
| 未解决的问题 | 最终提交版需补充更清晰的图谱可视化截图。 |
| 备注 | 该用例用于支撑知识星图不是装饰页面，而是具备推理能力的核心模块。 |

表 4 OpenClaw 执行闭环用例规约

| 用例名称 | 执行意图生成并回流到学习主链 |
| --- | --- |
| 功能简述 | 系统识别某任务适合进入外部执行闭环，经路由、审批和信任评估后回流结果。 |
| 用例编号 | UC-EXEC-003 |
| 执行者 | 大学生用户、星火系统、OpenClaw |
| 前置条件 | 任务属于可执行边界；执行策略与审批上下文已构建。 |
| 后置条件 | 执行结果写回任务状态，并作为后续反馈或报告输入。 |
| 涉众利益 | 用户获得更强推进能力；系统形成从建议到行动的差异化闭环。 |
| 基本路径 | 识别执行机会 -> 构建 ExecutionIntent -> 路由 -> 执行 -> 解析 -> TrustEngine -> 回流。 |
| 扩展路径 | 若风险较高或可信度不足，则转人工确认或终止回流。 |
| 字段列表 | ExecutionIntent、execution_mode、target_env、trust_level、policy、result。 |
| 设计规则 | 能力增强必须服从边界治理和可解释性要求。 |
| 未解决的问题 | 高风险场景的最终展示脚本仍可继续标准化。 |
| 备注 | 该用例重点支撑项目的核心技术创新与系统级差异化。 |

性能需求

时间特性

本节描述的是系统应满足的时间特性要求，而不是已经宣称达到的量产指标。

1. 响应时间：对话主入口在常规演示环境下应尽快给出首个有效反馈；若需要继续澄清，也应先返回状态说明，避免长时间无响应。

2. 更新处理时间：计划、任务、掌握度和报告更新应在用户可接受范围内完成；对耗时较长链路，应先显示处理中状态，再返回最终结果。

3. 数据转换与传输时间：Flutter、Go Gateway、Python AI Engine 之间的协议转换应避免明显阻塞，尤其要控制大对象频繁传输导致的卡顿。

4. 运行时间：多 Agent 协作、GraphRAG 查询、执行闭环等长链路任务在运行期间应提供阶段反馈、进度提示或可中断说明。

5. 页面交互时间：图谱拖拽、任务状态切换、报告跳转、模式切换等高频操作应保持平滑，不因后端复杂逻辑破坏端侧体验。

适应性

系统在以下变化下应保持可适应性：

1. 操作方式变化：文本交互、任务交互、页面跳转、图谱交互和报告回跳切换时不应破坏主链状态。

2. 运行环境变化：弱网、依赖服务波动、不同设备性能差异下应具备清晰的降级能力。

3. 软件接口变化：模型接口、检索接口、缓存和对象存储接口变化时应保持清晰边界与替换空间。

4. 硬件能力变化：当设备不支持音频、触觉、通知或分享能力时，系统应允许无该能力模式运行。

5. 展示方式变化：无论是日常使用、比赛演示还是录屏展示，系统都应支持固定链路和可复现输出。

界面需求

总决赛版本要求覆盖 4.2 中全部 10 个功能模块的界面原型示意图，并对关键组件元素给出注解。本轮采用“规范图位 + 页面职责 + 区域说明 + 组件注解要求”的方式完整占位：

| 图位 | 功能模块 | 页面职责 | 必须呈现的核心区域 | 组件注解要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [图 UI1] | AI 对话与主链编排 | 接收用户输入并展示主链回应 | 输入区、消息流、状态条、下一步行动卡片 | 注解输入框、消息气泡、状态条、行动按钮、分流提示 |
| [图 UI2] | 学习规划与任务执行 | 展示阶段计划与任务推进 | 目标摘要、阶段计划、任务列表、状态切换区 | 注解目标卡、计划卡、任务卡、优先级、进度条 |
| [图 UI3] | 知识星图与 GraphRAG | 展示知识结构、掌握度与推荐路径 | 星图画布、节点详情、掌握度标签、路径推荐区 | 注解节点、连线、详情面板、掌握度、推荐区 |
| [图 UI4] | Mirofish 多 Agent 协作 | 展示多专家协作过程与聚合结果 | 专家轨道、协作状态、结果聚合区 | 注解专家标签、协作模式、阶段状态、聚合结论 |
| [图 UI5] | OpenClaw 执行闭环 | 展示执行边界、审批与结果回流 | 执行卡片、边界说明、审批区、结果回流区 | 注解执行状态、审批按钮、风险说明、可信度标签 |
| [图 UI6] | 学习报告 | 展示阶段总结与建议动作 | 总结卡、薄弱点区、趋势图、建议动作区 | 注解统计项、薄弱点标签、趋势折线、跳转按钮 |
| [图 UI7] | 知识剧场 | 展示路径推演与预测解释 | 路径图、关键节点、预测提示、解释区 | 注解节点、预测卡、解释文本、状态标签 |
| [图 UI8] | 学习模拟 | 展示角色、轮次与反馈 | 角色区、轮次区、对话区、结果反馈区 | 注解角色卡、轮次进度、输入区、反馈卡 |
| [图 UI9] | 成就契约与成长反馈 | 展示契约、成就与成长时间线 | 契约卡、成就徽章、时间线、反馈提示 | 注解契约状态、徽章、阶段节点、反馈文案 |
| [图 UI10] | BGM 与多感官体验 | 展示模式切换与反馈强度调节 | 音景模式区、强度调节区、开关区、预览区 | 注解模式标签、滑杆、开关、预览按钮、降级提示 |

补充要求：

1. 每张图都应体现其在学习主链中的位置，而不仅是静态页面外观。

2. 对含有系统状态的界面，应明确标注状态来源，如任务状态、掌握度、执行状态、可信度等。

3. 若当前阶段尚未准备最终截图，可先放高保真原型图，但布局与区域命名必须与最终界面保持一致。

接口需求

硬件接口

项目依赖的硬件能力主要来自移动终端，具体如下：

1. 手机屏幕与触控接口：用于对话、任务、图谱、报告、剧场、模拟等页面的交互展示。

2. 扬声器/耳机输出：用于 BGM、环境音和部分反馈提示。

3. 振动马达：用于低打扰触觉反馈，如任务完成、成长触发、模式切换。

4. 系统通知能力：用于计划提醒、阶段回流提示和关键状态更新。

5. 系统分享能力：用于分享学习报告、阶段成果和卡片海报。

上述能力主要通过 Flutter 端侧服务与系统能力接口调用完成。若某次演示环境不支持其中某项能力，系统应允许降级为“无该能力”模式运行，不影响核心学习主链。

软件接口

软件接口定义了星火对外部服务的依赖方式以及内部服务之间的协同方式，主要包括：

1. LLM 与推理接口：负责对话生成、澄清提问、协作推理、报告总结等内容生成。

2. 检索与存储接口：PostgreSQL、pgvector、Redis、MinIO 等，用于关系数据、向量检索、缓存和对象存储。

3. 通信接口：WebSocket、HTTP、gRPC、Protobuf，用于跨端、跨语言通信。

4. 外部执行接口：OpenClaw 的执行接入、结果返回、可信度评估和主链回流接口。

5. 端侧系统服务接口：音频、通知、分享、触觉反馈等系统能力调用接口。

若某一外部服务发生变化，系统应优先通过接口层适配完成替换，而不是直接修改上层业务逻辑。

其他需求

1. 可使用性：核心链路必须清晰，用户能够快速理解当前状态、关键判断和下一步。

2. 安全性：执行能力必须服从审批、边界和信任评估规则，不允许无边界自动推进。

3. 可维护性：模块边界清晰，移动端、网关、AI 引擎职责分离，关键协议与数据结构显式化。

4. 可移植性：核心逻辑不依赖单一设备或单一模型接口，应支持降级与替换。

5. 可解释性：对计划推荐、路径推荐、执行回流和成长反馈等关键结果，应尽量给出可理解说明。

概要设计

处理流程

主处理流程围绕学习成长主链展开，可概括为：

1. 用户输入学习目标、问题或任务请求。

2. 系统进行状态读取、意图识别和信息充分性检查。

3. 根据问题类型进入解释、规划、图谱、协作或执行链路。

4. 结果生成后同步更新计划、任务、知识节点或执行状态。

5. 阶段数据继续汇入学习报告、知识剧场、学习模拟与成长反馈层。

本节需要包含两张图：

1. [图 D2] 主逻辑流程图：体现从“输入 -> 澄清 -> 分流 -> 结果 -> 回流 -> 反馈”的完整链路。

2. [图 D3] 数据流程图：体现输入数据、状态数据、计划数据、知识图谱数据、执行数据和反馈数据之间的流转关系。

总体结构设计

系统采用 Flutter 移动端、Go Gateway、Python AI Engine 三层结构。这样的分层不是为了技术复杂而复杂，而是为了让不同类型的问题在最合适的层里解决：

1. 移动端负责交互体验、状态展示、音频与触觉反馈等端侧能力。

2. Go Gateway 负责高并发接入、会话管理、鉴权、协议转换和统一入口控制。

3. Python AI Engine 负责主链编排、GraphRAG、Mirofish、OpenClaw、学习报告等智能密集型能力。

【图位：图D4  模块架构图（移动端、网关、AI 引擎、数据层、外部执行层）】

功能设计

功能结构围绕 10 个核心模块展开，并通过主链编排保持连接，不采用孤立功能堆叠方式。建议在结构图中按“主链入口层、学习组织层、复杂能力层、成长反馈层”四组展示：

1. 主链入口层：AI 对话与主链编排。

2. 学习组织层：学习规划与任务执行、知识星图与 GraphRAG。

3. 复杂能力层：Mirofish 多 Agent 协作、OpenClaw 执行闭环。

4. 成长反馈层：学习报告、知识剧场、学习模拟、成就契约与成长反馈、BGM 与多感官体验。

【图位：图D5  功能模块结构图（10 模块分层总览）】

数据流转设计

主要数据流包括以下四条主线：

1. 对话流：用户输入 -> 上下文与状态读取 -> 充分性检查 -> 主链分流 -> 结构化响应。

2. 计划流：目标澄清 -> 阶段计划 -> 任务拆解 -> 任务执行 -> 状态更新。

3. 图谱流：学习行为 / 资料输入 -> 节点与关系更新 -> 掌握度变化 -> 路径推荐 -> 报告沉淀。

4. 执行流：ExecutionIntent -> 路由判定 -> 执行器调用 -> TrustEngine 评估 -> 主链回流。

补充说明：

1. 学习报告、知识剧场和学习模拟并不是独立数据源，而是建立在前述主链数据沉淀基础上的高层输出。

2. 成就契约与多感官体验依赖任务状态、成长事件与页面路由状态，因此属于反馈层数据流。

【图位：图D6  数据流转流程图（对话流、计划流、图谱流、执行流）】

用户界面设计

总决赛阶段需要给出 10 个功能模块的运行使用界面。本轮以 10 张规范图位完整占位，后续可直接替换真实截图，不再改正文结构。每张图除页面截图外，还应包含：

1. 页面名称与所属模块。

2. 页面主任务说明，即该页面在主链中承担什么职责。

3. 关键区域编号。

4. 组件元素注解。

图位要求如下：

1. [图 UI1] AI 对话与主链编排运行界面

2. [图 UI2] 学习规划与任务执行运行界面

3. [图 UI3] 知识星图与 GraphRAG 运行界面

4. [图 UI4] Mirofish 多 Agent 协作运行界面

5. [图 UI5] OpenClaw 执行闭环运行界面

6. [图 UI6] 学习报告运行界面

7. [图 UI7] 知识剧场运行界面

8. [图 UI8] 学习模拟运行界面

9. [图 UI9] 成就契约与成长反馈运行界面

10. [图 UI10] BGM 与多感官体验运行界面

数据结构设计

系统核心数据结构包括：

1. UserStateSnapshot：描述用户在某时刻的状态。

2. Plan / Task / Subtask：描述计划和执行单元。

3. KnowledgeNode / NodeRelation / UserNodeStatus：描述知识结构及掌握度。

4. ExecutionIntent / ExecutionRecord：描述执行闭环协议与结果。

5. LearningReport / Achievement：描述反馈与成长资产。

这些结构共同服务于“状态可追踪、链路可回流、结果可解释”的总体目标，而不是各模块各自维护一套孤立数据。

接口设计

外部接口

1. Flutter 与 Go Gateway：通过 HTTP / WebSocket 完成请求发送、流式消息返回和会话同步。

2. Go Gateway 与 Python AI Engine：通过 gRPC / Protobuf 完成高频请求转发、结构化调用和结果返回。

3. Python AI Engine 与数据库/缓存/对象存储：通过 SQL、Redis、对象存储接口完成状态读取、缓存和文件访问。

4. Python AI Engine 与 OpenClaw：通过结构化执行请求与结果回流接口完成执行闭环。

5. 移动端与系统服务：通过音频、通知、分享、触觉反馈接口调度设备能力。

内部接口

1. 主链编排接口：包括状态判断、澄清提问、计划请求、结果合成和回流入口等函数/服务接口。

2. 图谱接口：包括节点查询、关系更新、掌握度更新、路径推理、图增强检索等接口。

3. 协作接口：包括专家路由、协作节点、聚合节点、冲突消解与重规划接口。

4. 执行接口：包括 ExecutionIntent 构建、执行路由、可信评估、结果摄取与回流接口。

5. 反馈接口：包括学习报告、知识剧场、学习模拟、成就系统、多感官服务之间的调用接口。

错误/异常处理设计

错误/异常输出信息

系统在异常场景下应优先输出可理解的失败原因、当前状态、建议动作和可恢复路径，避免只暴露底层报错信息。

对用户侧异常，采用清晰提示语、重试建议和状态恢复说明；对系统侧异常，记录 trace、上下文和关键参数，便于快速定位。

错误/异常处理对策

系统通过超时控制、路由降级、熔断、审批确认、缓存复用和可观测性机制降低异常对主链体验的破坏。

对于高风险外部执行场景，默认采用保守路由和信任评估；对于移动端弱网和依赖服务波动场景，优先保证用户可见状态一致性与任务可恢复性。

系统配置策略

配置项按环境、模型、检索、缓存、执行策略和端侧体验分层管理，避免硬编码耦合。配置策略应支持开发环境与演示环境切换、模型与检索策略替换、执行阈值调节以及多感官反馈强度配置。

系统部署方案

本地开发环境采用 PostgreSQL + Redis + MinIO + Go Gateway + Python AI Engine + Flutter 客户端的组合部署方式，便于联调与验收。部署方案强调主链优先、服务清晰、环境可重建，能够支持 from-zero rebuild 和 fresh build 等工程闸门。

跨端应用架构设计

跨端协同通过统一协议和职责边界实现：

1. Flutter 与 Go Gateway 统一使用 WebSocket / HTTP，保证端侧交互和实时消息稳定。

2. Go Gateway 与 Python AI Engine 统一使用 gRPC / Protobuf，保证结构化调用和跨语言协同。

3. 状态、计划、任务、图谱和执行记录使用统一数据模型进行回流，避免模块间状态割裂。

4. 端侧体验能力通过路由级配置和通用状态协议协调，使 BGM、触觉、通知等能力跟随主链状态变化。

5. 跨端设计遵循“协议先行、状态统一、职责分离”的原则，以支持后续继续扩展新端形态。

其他相关技术与方案

除主链架构与核心 AI 模块外，Sparkle 还依赖以下辅助技术与基础设施方案：

异步任务与缓存层

Redis 承担多重职责：会话历史缓存、短期状态快照、消息队列辅助和速率限制。Celery 异步任务队列承接所有不适合同步链路的耗时计算，包括报告生成、知识节点更新、图谱扩展队列处理和大批量嵌入向量刷新。Celery Beat 负责定时任务调度，如夜间回顾生成和掌握度衰减计算。

对象存储

MinIO 作为本地兼容 S3 的对象存储服务，承载用户上传的学习材料、文档切片缓存、模型中间产物和演示媒体资源。端侧附件上传与多媒体资源下载均通过预签名 URL 方案进行访问控制。

图数据库扩展（Apache AGE）

PostgreSQL 中的 Apache AGE 扩展提供了 Cypher 兼容的图查询接口，使知识星图在同一数据库中兼顾关系数据与图遍历能力，无需引入独立图数据库即可支持前置关系、相关关系、掌握关系和路径推荐查询。

向量检索（pgvector HNSW）

pgvector 扩展配合 HNSW 索引用于知识节点语义召回、文档块检索和用户语义记忆查询。与图关系查询融合后，形成 GraphRAG 的双模检索能力（向量召回 + 关系遍历）。

RunLedger 执行记录追踪

系统引入轻量级 RunLedger 机制，对 OpenClaw 执行闭环中的每一次 ExecutionIntent 生命周期进行结构化追踪，确保执行行为可审计、可回放、可核查。

BGM 路由与多感官调度

BGM 服务采用路由级配置驱动的调度架构，ShellNavigation 层实时感知页面状态并通知 BGMService 执行切换、淡入淡出和降级静默。SensoryFeedbackService 统一管理触觉与音效的分配预算，避免多路反馈竞争干扰体验。

数据库设计

数据库设计

数据库设计遵循“主链优先、关系清晰、状态可回流、图谱可扩展”的原则。系统同时使用 PostgreSQL、pgvector 和 Apache AGE 扩展，兼顾关系数据、向量检索和图关系表达。

数据库设计的核心目标有三点：

1. 支撑学习主链的状态持续沉淀，确保对话、计划、任务、执行和反馈之间能够相互引用。

2. 支撑知识星图与 GraphRAG 的结构表达，保证节点、关系、掌握度和向量检索共存。

3. 支撑测试、验收与问题定位，保证关键链路能够被追踪、被回放、被验证。

【图位：图DB1  Sparkle 数据库 ER 图】

全量业务表清单（按域归类）

| 业务域 | 主要表 |
| --- | --- |
| 用户与认证 | users、user_sessions、user_devices、login_attempts、auth_audit_log、user_settings、user_preferences_center、user_memory_settings、user_visual_configs、user_state_snapshots |
| 对话与上下文 | chat_sessions、chat_messages、cognitive_fragments、episodic_memories、context_pack_runs、context_pack_feedback、response_feedback |
| 计划与任务 | plans、plan_states、plan_execution_records、tasks、subtasks、task_feedbacks、task_knowledge_links、task_resource_links、next_action_selections |
| 知识图谱与检索 | knowledge_nodes、user_node_status、node_relations、study_records、document_chunks、semantic_links、smoke_document_vectors、mastery_audit_log、node_expansion_queue、expansion_feedback |
| 执行闭环与治理 | execution_intents、execution_records、agent_execution_stats、decision_records、intervention_requests、intervention_templates、intervention_feedback、intervention_audit_logs |
| 成长反馈与报告 | achievements、user_achievements、spark_contracts、curiosity_capsules、capsule_generation_jobs、capsule_feedbacks、capsule_favorites、nightly_reviews、review_history、review_feedback、review_overrides、evolution_predictions |
| 通知与推送 | notifications、notification_preferences、notification_interactions、push_histories、push_preferences、broadcast_messages、recommendation_cache |
| 社群与协作 | groups、group_members、group_tasks、group_task_claims、group_messages、group_message_reads、friendships、study_buddies、posts、post_likes、private_messages、shared_resources、group_files |
| 事件与审计 | event_store、processed_events、projection_metadata、projection_snapshots、event_outbox、event_sequence_counters、security_audit_logs、data_access_logs、error_records、tracking_events、token_usage |
| 实验与运维 | ab_experiments、ab_experiment_variants、ab_experiment_metrics、ab_experiment_assignments、background_tasks、jobs、idempotency_keys |
| 图扩展（AGE） | sparkle_galaxy.User、sparkle_galaxy.KnowledgeNode、sparkle_galaxy.PREREQUISITE、sparkle_galaxy.RELATED、sparkle_galaxy.MASTERED、sparkle_galaxy.STUDIED 等 |

核心业务表字段说明

| 表名 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id、email、username、nickname、preferences | 用户基础信息与偏好 |
| chat_sessions | id、user_id、title、status、created_at | 会话主实体 |
| chat_messages | id、session_id、role、content、metadata | 消息流记录 |
| plans | id、user_id、plan_type、title、target_date、status | 学习计划主实体 |
| tasks | id、plan_id、user_id、task_type、status、due_at | 任务主实体 |
| execution_intents | id、task_id、execution_mode、target_env、status、trust_level、policy | 执行意图与治理策略 |
| execution_records | id、execution_intent_id、result_payload、quality_score | 执行结果记录 |
| knowledge_nodes | id、subject_id、title、difficulty、embedding | 知识节点定义 |
| user_node_status | id、user_id、node_id、mastery_score、last_reviewed_at | 用户对节点的掌握状态 |
| node_relations | id、source_node_id、target_node_id、relation_type | 知识关系 |
| study_records | id、user_id、node_id、duration、source_type | 学习行为记录 |
| notifications | id、user_id、type、payload、read_at | 通知与提醒 |
| achievements | id、code、title、rarity、trigger_rule | 成就模板 |
| user_achievements | id、user_id、achievement_id、unlocked_at | 用户成就记录 |

向量字段与关系字段说明

1. 向量字段主要用于文档块、知识节点和检索缓存等语义召回场景。

2. 关系字段主要用于知识图谱前置关系、相关关系、掌握关系和执行回流关系。

3. 图扩展与关系表并存，是为了在不同查询场景下兼顾灵活性与工程可维护性。

4. ER 图中应重点体现用户、会话、计划、任务、执行、知识节点、节点关系、掌握度和反馈资产之间的关键关联。

手机端侧部署设计

手机环境需求

| 需求类别 | 需求项 | 最低要求 | 推荐配置 | 降级说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统版本 | iOS 版本 | iOS 14.0 | iOS 16.0 及以上 | iOS 14 可运行主链，部分动画效果降级 |
| 系统版本 | Android 版本 | Android 8.0（API 26） | Android 11（API 30）及以上 | API 26 可运行主链，通知样式与触觉 API 受限 |
| 运行内存 | RAM | 3 GB | 4 GB 及以上 | 低内存设备在图谱可视化和 Shader 渲染时可能出现帧率下降 |
| 存储空间 | 可用存储 | 500 MB | 2 GB 及以上 | 含 BGM 音频资源包；存储不足时音频资源按需加载 |
| 网络 | 基本访问 | WiFi 或 4G | WiFi / 5G | 弱网模式下主链启用缓存回放和超时降级提示 |
| 音频能力 | 背景音乐与音效 | 系统音频通道可用 | 立体声耳机 | 无音频权限时静默运行，不影响功能主链 |
| 触觉能力 | 振动反馈 | 系统振动 API 可用 | Taptic Engine（iOS） | 无触觉权限时忽略触觉序列，不影响其他功能 |
| 通知能力 | 推送通知 | 支持本地通知 | 本地 + 远端推送 | 通知权限未授权时，系统内提醒仍正常显示 |
| 传感器 | 屏幕方向 | 支持竖屏固定 | 支持横竖屏切换 | 当前 UI 以竖屏为主，横屏时部分页面限制方向 |
| 安全能力 | 本地存储加密 | 支持系统 Keychain / Keystore | 支持生物识别 | 令牌存储依赖系统安全存储区域 |

详细设计

AI 对话与主链编排

8.1.1 功能描述

负责对话入口、上下文组织、信息充分性检查、主链路由和结果合成，是所有其他模块的统一进入点。

8.1.2 性能描述

优先保证流式响应和主链可追踪性，避免因复杂判断阻塞用户首个有效反馈。

8.1.3 输入

用户消息、历史上下文、用户状态、图谱摘要、任务状态。

8.1.4 输出

澄清问题、计划结果、模块路由结果、结构化回复。

8.1.5 程序逻辑

PDL：

1. 接收用户输入并读取上下文。

2. 执行信息充分性检查。

3. 根据结果路由到解释、计划、图谱、协作或执行链路。

4. 聚合结果并回写状态。

8.1.6 限制条件

依赖上下文质量和后端服务稳定性；复杂场景下需要合理控制上下文长度。

学习规划与任务执行

8.2.1 功能描述

根据用户目标生成阶段计划，拆解为任务并持续记录执行状态，支撑“下一步行动”能力。

8.2.2 性能描述

强调计划可执行性和任务粒度合理性，避免生成华而不实的大段计划文本。

8.2.3 输入

学习目标、时间约束、用户当前状态、知识图谱结果。

8.2.4 输出

计划节点、任务列表、执行建议、状态更新。

8.2.5 程序逻辑

PDL：

1. 解析学习目标与约束。

2. 生成阶段计划并拆成任务。

3. 为任务绑定优先级和反馈入口。

4. 根据执行结果更新计划状态。

8.2.6 限制条件

复杂目标的拆解质量依赖于输入充分性和图谱支撑程度。

8.3 知识星图与 GraphRAG

8.3.1 功能描述

负责知识节点、关系、掌握度、推荐路径和图增强检索，是知识结构表达的核心模块。

8.3.2 性能描述

既要保证图谱可视化体验，也要保证混合检索在比赛演示中的可接受响应时间。

8.3.3 输入

知识查询、学习记录、节点关系、图谱更新请求。

8.3.4 输出

节点集合、关系集合、掌握度变化、推荐路径、检索结果。

8.3.5 程序逻辑

标准流程图：

1. 接收主题或目标节点。

2. 执行向量召回与关系检索。

3. 融合图关系并计算推荐路径。

4. 返回节点详情、路径与掌握度提示。

8.3.6 限制条件

节点粒度与关系质量会直接影响推理效果；复杂图查询需注意性能控制。

8.4 Mirofish 多 Agent 协作

8.4.1 功能描述

负责复杂学习问题的专家路由、协作执行、结果聚合和重规划。

8.4.2 性能描述

优先保证协作结果可解释和可聚合，不盲目追求所有场景都启动多 Agent。

8.4.3 输入

复杂问题、上下文摘要、图谱结果、计划约束。

8.4.4 输出

专家协作结果、聚合结论、重规划建议。

8.4.5 程序逻辑

PDL：

1. 根据问题类型选择专家集合。

2. 按 single / sequential / parallel / debate / delegation 运行协作模式。

3. 聚合结果并做一致性整理。

4. 必要时触发重规划。

8.4.6 限制条件

协作链越长，对上下文、时间和展示脚本要求越高。

8.5 OpenClaw 执行闭环

8.5.1 功能描述

负责把适合执行的任务从学习主链推进到外部执行器，并将结果安全回流。

8.5.2 性能描述

优先保证边界治理和可信度，不以“执行得更多”取代“执行得可控”。

8.5.3 输入

任务、ExecutionIntent、执行策略、审批信息。

8.5.4 输出

执行状态、执行结果、信任等级、回流记录。

8.5.5 程序逻辑

标准流程图：

1. 构建 ExecutionIntent。

2. 执行路由与边界判定。

3. 调用执行器并接收结果。

4. 由 TrustEngine 评估后回流。

8.5.6 限制条件

高风险任务必须支持人工接管与降级。

8.6 学习报告

8.6.1 功能描述

负责把阶段学习过程转化为总结、建议和趋势反馈。

8.6.2 性能描述

重点保证信息浓缩能力和可读性，而不是单纯堆砌统计项。

8.6.3 输入

任务记录、图谱状态、执行反馈、近期行为数据。

8.6.4 输出

学习总结、薄弱点提示、建议动作、趋势摘要。

8.6.5 程序逻辑

PDL：

1. 聚合近期学习数据。

2. 生成结构化总结与建议。

3. 输出报告卡片和可跳转入口。

8.6.6 限制条件

报告质量依赖于前序数据沉淀是否完整。

8.7 知识剧场

8.7.1 功能描述

负责以路径推演和预测视角呈现用户当前学习位置及未来可能路径。

8.7.2 性能描述

重点保证解释性和视觉清晰度，避免过度复杂的推演阻碍理解。

8.7.3 输入

用户目标、知识节点、预测规则、历史行为。

8.7.4 输出

路径推演、预测提示、关键节点说明。

8.7.5 程序逻辑

PDL：

1. 读取目标与当前状态。

2. 计算可能路径与关键节点。

3. 生成剧场化解释视图。

8.7.6 限制条件

推演结果需清晰标识其为预测而非绝对事实。

8.8 学习模拟

8.8.1 功能描述

负责通过情景化互动帮助用户在讨论、角色扮演或辩论中加深理解。

8.8.2 性能描述

优先保证轮次组织和反馈质量，避免长链对话失控。

8.8.3 输入

主题、角色设定、轮次设置、用户回答。

8.8.4 输出

模拟过程、评价反馈、下一步建议。

8.8.5 程序逻辑

PDL：

1. 初始化角色与场景。

2. 按轮次推进交互。

3. 记录关键表达并输出反馈。

8.8.6 限制条件

复杂模拟场景依赖较强的上下文管理。

8.9 成就契约与成长反馈

8.9.1 功能描述

负责根据任务完成、阶段达成和持续行为触发成就、契约和成长标记。

8.9.2 性能描述

反馈要及时且不过度打扰，强调“强化成长感”而非“刷存在感”。

8.9.3 输入

任务状态、里程碑事件、持续行为、用户设置。

8.9.4 输出

成就触发、契约状态、成长时间线。

8.9.5 程序逻辑

判定表：

1. 满足里程碑条件 -> 触发对应成就。

2. 满足持续行为规则 -> 更新契约进度。

3. 达到阶段阈值 -> 写入成长反馈。

8.9.6 限制条件

反馈机制需要避免刷屏和误触发。

8.10 BGM 与多感官体验

8.10.1 功能描述

负责路由级 BGM、触觉提示和氛围反馈，增强专注和成长感。

8.10.2 性能描述

重点保证切页平滑、音频不冲突、反馈不过载。

8.10.3 输入

路由状态、用户偏好、场景模式、系统能力状态。

8.10.4 输出

音景切换、触觉反馈、模式状态。

8.10.5 程序逻辑

PDL：

1. 根据页面和场景选择反馈模式。

2. 检查用户设置和设备能力。

3. 执行音频/触觉切换并监听恢复状态。

8.10.6 限制条件

真机能力与模拟器能力存在差异，需要保留降级路径。